**Minutes of Meeting**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Date:*** | 05 Januari 2017 | ***Venue:*** | Plaza Mandiri Lt. 6 |  |  |
| ***Meeting called by:*** | IT ASP/ QAS | ***Facilitator:*** | Faradiyah Handayani |  |  |
| ***Time:*** | 11.00 – Selesai. |  |  |
| ***Purpose of meeting:*** | **Pra SIT**  **No TRF:**  576  **Description:**  Proyek Pengembangan Document Management System 2016 | | |
| Attendees: | 1. Heroe Soewondo (IT-ASP) 2. Faradiyah Handayani (IT-TQA) 3. Medio Zulkary (IT-APD) 4. Muhammad Rizal (Vendor Mastersystem Infotama) 5. Abdul (Vendor Mastersystem Infotama) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Item*** | ***Descriptions*** | ***Action By*** |
| A1. | **Latar Belakang:**  Penambahan fitur dalam Proyek Pengembangan Document Management System 2016 | IT - APD |
| A2. | **Perubahan yang dilakukan**   1. Pemisahan server LOS Credit Card dengan LOS Micro dan penggunaan Load Balancer F5 untuk load balancing diantara kedua server 2. Melakukan optimalisasi storage DMS dengan cara : 3. Purging duplikasi document di Folder Booking dan Non Booking 4. Perubahan metode perpindahan document dari Folder Non Booking ke Booking 5. Melakukan integrasi CMS dan DMS System 6. Perbaikan security password document   **Requirement:**   * **DMS System** * **LOS Credit Card** * **LOS Mikro** | IT - APD & Vendor Mastersystem Infotama |
| A3. | **Impacted Area/Fitur**  N/A | IT - APD |
| A4. | **Scope of Testing:**   1. Pemisahan server LOS Credit Card dengan LOS Micro dan penggunaan Load Balancer F5 untuk load balancing diantara kedua server tersebut 2. Melakukan optimalisasi storage DMS dengan cara : 3. Purging duplikasi document di Folder Booking dan Non Booking 4. Perubahan metode perpindahan document dari Folder Non Booking ke Booking 5. Melakukan integrasi CMS dan DMS System 6. Perbaikan security password document   **Secenario:**   1. Konfigurasi DMS LOS System dan Load Balancing F5 2. Pemisahan server LOS Mikro dan penggunaan Load Balancer F5 untuk upload LOS Non Booking 3. Pemisahan server LOS Mikro untuk LOS View 4. Pemisahan server LOS Credit Card dan penggunaan Load Balancer F5 5. Pemisahan server LOS Credit Card untuk LOS View 6. Optimalisasi storage DMS 7. Metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Credit Card 8. Metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Consumer LOAN 9. Metode upload LOS non booking & booking dari copy menjadi move LOS Mikro 10. Purging duplikasi proses booking dan non booking 11. Integrasi CMS DMS System 12. Integrasi CMS Index Plus 13. Integrasi CMS View 14. View Generate Data Collateral ID 15. Switching Security Document 16. End to End process LOS Credit Card 17. End to End Process LOS Mikro | IT - APD & Vendor Mastersystem Infotama |
| A5. | Prerequisite:   * DMS * CMS * LOS MIkro * LOS Credit Card   Environment:   * Development DMS (http://10.204.90.70) * Development CMS View(http://10.204.90.73:8080/cms) * Development SIT LOS Mikro (http://10.254.32.108/mikrologin\_sit/) * Development UAT LOS Credit Card (http://10.204.48.25/loscc\_login/Login.aspx) | IT – ASP, IT - APD & Vendor Mastersystem Infotama |
| A6. | **Deviasi**  **-** |  |
| A7. | **Perkiraan Jumlah Test Script:**  10 Test Script  **Perkiraan Jadawal Testing:**  TMP: 1 Hari & 05 Januari 2017  Design / Script: 1 Hari & 05 Januari 2017  SIT Execution: 5 Hari & 06 – 12 Januari 2017  SIT Clouser (dokumen): 1 Hari & 13 Januari 2017  **Rencana Migrasi:** | IT – ASP, IT - APD & Vendor Mastersystem Infotama |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Prepared by***: | | | |
| ***Name:*** | **Faradiyah Handayani** | ***Date:*** | 05 Januari 2017 |

**Minutes Confirmed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama& Divisi/Bagian** | **TTD** |
| **Heroe Soewondo (IT-ASP)** |  |
| **Faradiyah Handayani (IT-TQA)** |  |
| **Medio Zulkary (IT-APD)** |  |